План инвестиционной программы ЗАО «АЭСК» на 2016 год

| № п/п | Наименование компании, инвестиционного проекта и работ | Сроки выполнения работ | Проектная сметная стоимость ВСЕГО, тыс. руб. | Источники финансирования в отчетном периоде, тыс. руб. | Цель реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Итого | За счет регулируемых | Отклонения |  |
|  |  | Месяц и год начала проекта | Месяц и год окончания проекта |  | План на 2015г. | Факт | Себестоимость | Прибыль |  |  |
|  | Всего по ЗАО «АЭСК» |  |  | 22805,048 | 22805,048 |  | 11907,74 | 10897,308 |  |  |
| 1 | Реконструкция эл.сетей 0,4 кВ в т.ч. |  |  | 7838,948 | 7838,948 |  |  | 7838,948 |  |  |
| 1.1 | ТП-1 ф-7 | апрель | апрель | 218,898 | 218,898 |  |  | 218,898 |  | Реконструкция сетей |
| 1.2 | ТП-1 ф-12 | апрель | апрель | 387,676 | 387,676 |  |  | 387,676 |  |  |
| 1.3 | ТП-14 ф-7 | май | май | 381,479 | 381,479 |  |  | 381,479 |  |  |
| 1.4 | ТП-40 ф-1 | июнь | июнь | 253,800 | 253,800 |  |  | 253,800 |  |  |
| 1.5 | ТП-40 ф-4 | июнь | июнь | 391,231 | 391,231 |  |  | 391,231 |  |  |
| 1.6 | ТП-40 ф-7,2 | июнь | июнь | 163,488 | 163,488 |  |  | 163,488 |  |  |
| 1.7 | ТП-40 ф-7.3 | июль | июль | 419,317 | 419,317 |  |  | 419,317 |  |  |
| 1.8 | ТП-59 ф-6 | июль | июль | 396,820 | 396,820 |  |  | 396,820 |  |  |
| 1.9 | ТП-59 ф-7 | июль | июль | 353,707 | 353,707 |  |  | 353,707 |  |  |
| 1.10 | ТП-59 ф-8 | август | август | 198,682 | 198,682 |  |  | 198,682 |  |  |
| 1.11 | ТП-59 ф-9 | август | август | 417,037 | 417,037 |  |  | 417,037 |  |  |
| 1.12 | ТП-64 ф-2 | сентябрь | сентябрь | 638,489 | 638,489 |  |  | 638,489 |  |  |
| 1.13 | ТП-69 ф-7 | август | август | 208,633 | 208,633 |  |  | 208,633 |  |  |
| 1.14 | ТП-111 ф-6 | октябрь | октябрь | 713,922 | 713,922 |  |  | 713,922 |  |  |
| 1.15 | ТП-111 ф-7 | октябрь | октябрь | 488,039 | 488,039 |  |  | 488,039 |  |  |
| 1.16 | ТП-141 ф-12 | май | май | 324,054 | 324,054 |  |  | 324,054 |  |  |
| 1.17 | ТП-151 ф-3 | ноябрь | ноябрь | 266,320 | 266,320 |  |  | 266,320 |  |  |
| 1.18 | ТП-151 ф-4 | ноябрь | ноябрь | 433,896 | 433,896 |  |  | 433,896 |  |  |
| 1.19 | ТП-166 ф-4 | сентябрь | сентябрь | 749,291 | 749,291 |  |  | 749,291 |  | Реконструкция сетей |
| 1.20 | ТП-168 ф-17 | декабрь | декабрь | 434,161 | 434,161 |  |  | 434,161 |  |  |
| 2 | Построение АИИСКУ | март 2015 | Декабрь 2015 | 14966,10 | 14966,10 |  | 11907,74 | 3058,36 |  | Автоматизированная система учета электрической энергии |